# Az Intelligens Ügynöksereg Gyártási Stratégiája és Gyakorlati Útmutatója

Szerző: Manus AI

      Dátum: 2026. január 8.

      Címzett: Kovásznai-Szász Gergely, Ügyvezető Igazgató, Iszapfaló Kft.

### Bevezetés

Tisztelt Gergő!

Ez a dokumentum a korábban átadott stratégiai tervek gyakorlati megvalósítását szolgálja. Egy konkrét, lépésről lépésre követhető „gyártási” útmutatót ad az Intelligens Ügynöksereg felépítéséhez, a kezdeti prototípustól a teljesen autonóm, intelligens rendszerig. A cél, hogy a lehető leggyorsabban kézzelfogható eredményeket érjünk el, miközben egy robusztus és skálázható alapot teremtünk a jövőbeli fejlesztésekhez.

A stratégia a „Gyors Győzelem” (Quick Win) elvére épül: már az első 1-2 hétben egy működő, értéket termelő prototípust hozunk létre, amely motivációt és azonnali visszacsatolást biztosít a további fázisokhoz.

### Nulladik Lépés: Az Alapok Megteremtése (Előkészületek)

Mielőtt a fejlesztésbe kezdenénk, elengedhetetlen a megfelelő környezet és a felelősök kijelölése.

| Teendő | Javaslat és Részletek |
| --- | --- |
| 1. Felelős Kiválasztása | Opció A (Belső): Jelölj ki egy belső munkatársat, aki rendelkezik alapvető programozási (ideális esetben Python) ismeretekkel és van kapacitása a projekttel foglalkozni. Opció B (Külső): Bízz meg egy szabadúszó fejlesztőt vagy egy kisebb szoftverfejlesztő céget. A feladat jól definiált, így könnyen kiszervezhető. |
| 2. Infrastruktúra Előkészítése | Javaslat: Bérelj egy virtuális magánszervert (VPS). Ajánlott szolgáltatók: DigitalOcean (Droplet), Hetzner (Cloud Server), AWS (EC2). Specifikáció: Legalább 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD. Operációs rendszer: Ubuntu 22.04 LTS. Ez a környezet kb. 15-25 EUR/hó költséggel jár. |
| 3. Szoftver Telepítése | A kiválasztott szerverre telepíteni kell a Docker és Docker Compose szoftvereket. Ezek teszik lehetővé, hogy a rendszer komponensei (adatbázis, scriptek) izoláltan, de egymással kommunikálva fussanak. A telepítéshez számos online útmutató elérhető. |
| 4. Verziókezelés Beállítása | Hozz létre egy privát repository-t a GitHub-on vagy GitLab-on. Ez biztosítja, a kód biztonságos tárolását, a változások követését és a közös munkát. |

### 1. Fázis: A Prototípus – A Gyors Győzelem (1-2 hét)

Cél: Egy működő, de még manuálisan indított rendszer, amely naponta összegyűjti a legfontosabb pályázatokat és közbeszerzéseket, és elküldi őket egy egyszerű e-mailben. Ez a fázis a legfontosabb, mert azonnali értéket teremt!

| Lépés | Részletes Útmutató |
| --- | --- |
| 1. Adatbázis Létrehozása | A szerveren, Docker Compose segítségével indíts el egy PostgreSQL konténert. Hozd létre az opportunities táblát a korábban definiált séma alapján. |
| 2. PFA Ügynök (Scraper) v1.0 | Írj egy Python scriptet (pfa_scraper.py), ami a requests és BeautifulSoup könyvtárakkal a palyazat.gov.hu oldalt célozza. A script keressen rá az Iszapfaló Kft. számára releváns kulcsszavakra (pl. „vízgazdálkodás”, „szennyvíz”, „agrár”, „innováció”), és a találatokat (cím, link, kiírás dátuma) mentse el az adatbázisba. |
| 3. PKA Ügynök (Scraper) v1.0 | Írj egy másik Python scriptet (pka_scraper.py), ami a kozbeszerzes.hu oldalt célozza hasonló kulcsszavakkal. A találatokat ez is mentse az adatbázisba. Ügyelj a duplikáció elkerülésére (a source_url legyen egyedi). |
| 4. RKA Ügynök (Riport) v1.0 | Készíts egy harmadik Python scriptet (report_generator.py), ami: |

- Lekérdezi az adatbázisból az aznap bekerült új lehetőségeket.

- Formáz egy egyszerű szöveges e-mailt a találatok listájával.

- Az smtplibkönyvtár segítségével elküldi az e-mailt a te címedre. |
|5. Tesztelés és Indítás | Futtasd le a scripteket manuálisan a szerverről: python3 pfa_scraper.py, majd python3 pka_scraper.py, végül python3 report_generator.py. Ellenőrizd az adatbázis tartalmát és a beérkezett e-mailt. |

Fázis Eredménye: Egy naponta manuálisan lefuttatható folyamat, ami egy e-mailben szállítja a legfrissebb, releváns pályázati és közbeszerzési linkeket. Már ez önmagában órákat spórolhat meg.

### 2. Fázis: Az Automatizált Rendszer – A Skálázás (2-4 hét)

Cél: A manuális folyamat teljes automatizálása, a stratégiai értékelés bevezetése és a riportok minőségének javítása.

| Lépés | Részletes Útmutató |
| --- | --- |
| 1. Automatizálás (Airflow) | Telepítsd az Apache Airflow-t Docker segítségével. Hozz létre egy új munkafolyamatot (DAG), amely a 1. fázisban megírt scripteket automatikusan, ütemezetten (pl. naponta kétszer) futtatja a megfelelő sorrendben. |
| 2. STA Ügynök v1.0 (Pontozás) | Bővítsd a riport generáló scriptet egy egyszerű pontozási logikával. Adj pontot minden lehetőségnek a kulcsszavak alapján (pl. „iszap” = +10 pont, „innováció” = +5 pont, „határidő 7 napon belül” = +20 pont). Ez lesz a relevance_score. |
| 3. Riportok Fejlesztése | A riport generátor e-mailje már ne csak egy link-lista legyen. Használj HTML formázást, hogy a riport olvashatóbb legyen. A lehetőségeket a relevance_score szerint csökkenő sorrendbe rendezd. A legmagasabb pontszámúakat emeld ki. |
| 4. ILD Ügynök v1.0 (Implicit) | Adj hozzá egy új scraper scriptet az Airflow folyamathoz, ami specifikusabb forrásokat figyel, pl. a Kormány.hu közleményeit vagy egy-egy minisztérium híreit, keresve a jövőbeli tervekre utaló kulcskifejezéseket (pl. „stratégia kerül kidolgozásra”, „támogatási program indul”). |

Fázis Eredménye: Egy önjáró rendszer, ami emberi beavatkozás nélkül gyűjti, szűri, priorizálja a lehetőségeket és egy formázott, rangsorolt listát küld e-mailben. Itt már nem csak időt spórolsz, hanem a legfontosabb lehetőségekre fókuszálsz.

### 3. Fázis: Az Intelligens Ökoszisztéma – A Finomhangolás (4-8 hét)

Cél: A rendszer intelligenciájának növelése, a mélyebb elemzések lehetővé tétele és egy felhasználóbarát vizuális felület létrehozása.

| Lépés | Részletes Útmutató |
| --- | --- |
| 1. STA Ügynök v2.0 (LLM) | Integrálj egy nagy nyelvi modell (LLM) API-t (pl. OpenAI) az értékelési folyamatba. Ahelyett, hogy csak kulcsszavakat számolnál, küldd el a lehetőség szövegét az LLM-nek egy specifikus prompttal, pl.: „Elemezd az alábbi pályázati kiírást az Iszapfaló Kft. szempontjából (fókusz: iszapkezelés, biotechnológia). Adj egy 0-100 közötti relevancia pontszámot és egy 2 mondatos vezetői összefoglalót.” Az LLM válaszát mentsd az adatbázisba. |
| 2. Dashboard Létrehozása | Használd a Streamlit vagy Dash Python keretrendszert egy egyszerű, jelszóval védett webes dashboard létrehozására. A dashboard jelenítse meg az adatbázisban lévő lehetőségeket táblázatos formában, tegye lehetővé a szűrést, keresést és a részletek megtekintését. |
| 3. Monitorozás és Riasztás | Állíts be alapvető monitorozást az Airflow-ban. Ha egy feladat (pl. egy scraper) hibára fut, a rendszer küldjön automatikus e-mailt a fejlesztőnek/operátornak. |
| 4. Folyamatos Tanulás | A dashboardon tegyél lehetővé egy egyszerű visszajelzési mechanizmust (pl. egy „Hasznos” / „Nem hasznos” gomb minden lehetőségnél). Az itt gyűjtött adatokat később fel lehet használni az STA pontozási modelljének finomítására (gépi tanulás). |

Fázis Eredménye: Egy kifinomult, intelligens ökoszisztéma, amely nemcsak azonosítja, de mélyen elemzi is a lehetőségeket, proaktív javaslatokat tesz, és egy interaktív felületen keresztül teszi elérhetővé az információt. Ez a rendszer már nem egy eszköz, hanem egy stratégiai partner.

### Záró Javaslat

Kezdd kicsiben, de gondolkodj nagyban. A legfontosabb, hogy az 1. Fázist a lehető leggyorsabban valósítsd meg. Az első, kézzelfogható eredmények fogják biztosítani a lendületet és a támogatást a további, komplexebb fázisokhoz. A felvázolt út egyértelmű, a technológia rendelkezésre áll. Sok sikert a „gyártáshoz”!