## AI Folyamatfigyelő Rendszer Fejlesztési Útmutató

### Airtable Implementációs Javaslatok és Fejlesztési Terv

### 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Egy

Végleges_Rendszerterv_v3.pdf

dokumentum alapján az Airtable platform

kiválóan alkalmazható

a tervezett AI folyamatfigyelő rendszer megvalósítására. Az Airtable nem csak teljesíti a követelményeket, hanem

jelentős többletfunkcionalitást

is kínál, amely a jelenlegi terveken túlmutató értéket teremthet.

Fő megállások:

- ✅Az adatstruktúra (Projektek, Cégek, Kontaktok táblák) természetesen illeszkedik az Airtable képességeihez

- ✅ A fejlesztések

90%-a elvégző

az Airtable-ben, n8n workflow módosítása nélkül

- ✅ A beépített AI, automatizálási és vizualizációs funkciók jelentős pluszértéket adnak

- ✅ A moduláris architektúra lehetővé teszi a fokozatos, rugalmas fejlesztést

### 2. AIRTABLE-BEN ÖNÁLLÓAN FEJLESZTHETŐ FUNKCIÓK

#### 2.1 Adatstruktúra Bővítések

Új Mező Hozzáadása:

- Projekt bérlés számítás

- Ügyfél-elégedettségi helyzet

- Kockázatelhelyezési mutatók

- Teljesítmény KPI-k

- Előrejelzési mezők

Új Táblák Létrehozása:

- "E-mail napló"

- minden email kommunikációa

- "Aktivitások"

- részletes tevékenységnaplózás

- "Dokumentumok"

- fájl metaadatok és verziók kezelése

- "Számlázás"

- pénzügyi követés és számlakezelés

- "Kockázatok"

- projektspecifikus kockázatok nyilvántartása

#### 2.2 Automatizálási Funkciók (Légterelő automatizálások)

Értesítési Rendszerek:

- Határidő közeledtének automatikus figyelése

- Státuszváltozáskor értesítések küldése

- Inaktív projektek heti lekérdezése

- Sürgős ügyek azonnali jelzése

Adatkezelési automatizmusok:

- Új projekt létrehozásában automatikus feladatok generálása

- Státusz alapú következő lépések javaslása

- Automatikus projekt kategorizálás

- Felelősök automatikus hozzárendelése

#### 2.3 AI Funkciók (Beépített Airtable AI)

Intelligens Mezők:

- Automatikus projekt összefoglalók generálása

- Email tartalomelemzése és kategorizálása

- Kockázatértékelési jelentések

- Következő lépések automatikus javaslása

- Ügyfélkommunikáció hangnemének elemzése

#### 2.4 Interfész és Dashboard Fejlesztések

Szerepkör-specifikus irányítópult:

- Ügyvezetési irányítópult:

Összesített KPI-k, bevételi trendek, kritikus projektek

- Irodavezetői Nézet:

Projektportfólió áttekintés, csapat terheltség

- Munkavállalók interfésze:

Személyes feladatlista, határidők, dokumentumok

Ügyfélportálok:

- Csak olvasási joggal rendelkező ügyfél nézetek

- Projekt státusz követés számára

- Dokumentum megosztási felületek

#### 2.5 Jelentés és Analytics Funkciók

Beépített Jelentések:

- Havi bevétel és profit trendek

- Projektek átfutási idejének elemzése

- Ügyfél-elégedettségi mutatók

- Csapat teljesítmény statisztikák

- Ajánlat-siker aranyok

### 3. N8N WORKFLOW MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ FEJLESZTÉSEK

#### 3.1 Kötelezően N8N-ben Kezelendő Funkciók

Új Adatforrások Integrálása:

- További email fiókok figyelése (pl. info@, sales@)

- Új külső rendszerek csatlakoztatása (CRM, ERP, számlázó)

- Közösségi média monitorozás (Facebook, LinkedIn üzenetek)

- Telefonhívás naplók importálása

AI Feldolgozási Logika Módosítása:

- Email kategorizálási szabályok finomhangolása

- Új adatmezők kinyerésének megtanítása az AI-nak

- Projekt azonosítási algoritmus fejlesztése

- Komplex dokumentumelemzési képességek szükségesek

Külső Integrációk Bővítése:

- Microsoft Teams/Slack értesítések

- SMS átjáró integráció

- Videohívás rendszerek (Zoom, Meet) naptárszinkron

- E-számlázási rendszer automatikus integráció

#### 3.2 Opcionálisan N8N-ben Optimalizálható

Teljesítmény Javítások:

- Nagyobb email volumen kezelése

- Párhuzamos feldolgozási képességek

- Hibakezelés és újrapróbálkozási logika finomítása

- Adatminőség ellenőrzési rutinok

### 4. GYAKORLATI PÉLDÁK ÉS HASZNÁLATI ESETEK

#### 4.1 Önállóan Airtable-ben Megvalósítható Példák

Példa 1: Ügyfél-elégedettségi Rendszer

- Új "Elégedettség" mező 1-10 skálával

- Automatikus emlékeztető küldése projekt lezárása után

- Dashboard létrehozása elégedettségi trendek követésére

- AI összefoglaló mező az ügyféli visszajelzések elemzésére

Példa 2: Projektrentabilitás Kalkulátor

- Formula mezők: bevétel, költségek, haszonkulcs

- Automata riasztás veszteséges projektek esetén

- Havi rentabilitási jelentések generálása

- Vizuális dashboard profit trendekkel

Példa 3: Mobilbarát Munkavezető Interface

- Terepről elérhető projekt státusz frissítés

- Fényképfeltöltés munkaterületről

- GPS koordináták rögzítése

- Offline üzemmód szinkronizációval

#### 4.2 N8N Workflow Bővítést Igénylő Példák

Példa 1: WhatsApp Business Integráció

- Ügyfelek WhatsApp üzeneteinek figyelése

- Automatikus válaszok küldése státuszlekérdezésre

- Sürgős ügyek azonnali választ Telegramra

Példa 2: Intelligens Dokumentumelemzés

- Beérkező PDF-ek automatikus szöveges elemzése

- Műszaki rajzok metaadatainak kinyerése

- Árajánlatok versenya-összehasonlítása

### 5. AJÁNLOTT FEJLESZTÉSI ÜTEMTERV

#### 5.1 1. Fázis: N8N Alapfunkciók (1-2 hét)

Prioritás: Kritika

- ✅ Email figyelés és feldolgozás beállítás

- ✅ AI elemzés és adatkinyerés implementálása

- ✅ Alapvető Airtable integráció

- ✅ Google Drive automatikus térképkezelés

- ✅ Telegram értesítések beállítása

Elvárható Eredmény:

Működő alaprendszer, amely képes emaileket feldolgozni és projekteket létrehozni.

#### 5.2 2. Fázis: Airtable Fejlesztések (2-4 hét)

Prioritás: Magas

2. hét:

- 🔧 Alapvető dashboard létrehozása Omni-ban

- 🔧 Státusz-alapú automatizálás beállítása

- 🔧 Formula mezők létrehozása (kölcsönzés, KPI-k)

3. hét:

- 🔧 AI szöveg mezők konfigurálása

- 🔧 Szerepkör-specifikus felület-ek készítése

- 🔧 Jelentésgeneráló viewok létrehozása

4. hét:

- 🔧 Ügyfél portál fejlesztése

- 🔧 Mobilbarát nézetek optimalizálása

- 🔧 Automata értesítési rendszer finomhangolása

#### 5,3 3. Fázis: Haladó Funkciók (3-6 hét)

Prioritás: Közepes

5-6. hét:

- 🔄 További adatforrások integrálása (ha szükséges)

- 🔄 AI képességek bővítése

- 🔄 Külső rendszerek csatlakoztatása

7-8. hét:

- 🔄 Teljesítmény optimalizálás

- 🔄 Biztonsági audit és finomhangolás

- 🔄 Felhasználói képzések és dokumentáció

#### 5,4 4. Fázis: Folyamatos Fejlesztés (8. hét után)

Prioritás: Alacsony

- 📊 Havi teljesítményértékelések

- 📊 Felhasználói visszajelzések alapján finomítások

- 📊 Új funkciók igény szerinti beépítése

- 📊 Skalálhatósági optimalizálások

### 6. KRITIKUS SIKERESSÉGI FAKTOROK

#### 6.1 Architektúrális Alapelvek

"Csak írható" N8N Megközelítés:

- Az n8n workflow csak adatokat írjon az Airtable-be

- Ne olvasson vissza komplex logikákat

- Ez biztosítja a független fejleszthetőséget

Moduláris Fejlesztés:

- Minden új funkció önálló modulként épüljön fel

- A mindennapi rendszerhez valós mindig legyen szempont

- Visszafelé kompatibilitás megőrzése

#### 6.2 Kockázatkezelés

Technikai komponensek:

- API limitek és túlterhelés figyelése

- Adatvesztés ellen biztonsági mentések

- Rendszer megbízhatóság monitoring

Felhasználási örökbefogadás:

- Fokozatos bevezetés és képzések

- Felhasználóbarát felület tervezés

- Folyamatos feedback gyűjtése

### 7. KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK

#### 7.1 Azonnali Teendők (1 hét)

- N8N fejlesztő instrukció

a moduláris architektúra fontosságáról

- API jogosultak előkészítése

(Google, Airtable, AI szolgáltatók)

- Jelenlegi Airtable bázis

strukturális áttekintése és optimalizálása

- Projekt team összeállítása

és szerepkörök tisztázása

#### 7.2 Középtávú Célok (1-2 hónap)

- Teljesen működőképes rendszer

élőben

- Felhasználói képzési anyagok

elkészítése

- Teljesítményfigyelés

beállítása

- Biztonsági mentés és katasztrófa utáni helyreállítás

eljárásokat kidolgozni

#### 7.3 Hosszútávú Vízió (3-6 hónap)

- Prediktív elemzés

funkciók beépítése

- Gépi tanulás

alapú optimalizálások

- API ökoszisztéma

kiépítése külső partnerek számára

- Mesterséges intelligencia

képességek kiterjesztésé

Dokumentum elkészítve:

2024. november 25.

Verzió:

1.0

Állapot:

Végleges javaslat

Következő felülvizsgálva:

N8N implementáció után

Ez a dokumentum átfogó útmutatót nyújt az AI folyamatfigyelő rendszerhez Airtable-alapú fejlesztéséhez, külön hangsúlyt fektetve a független fejleszthetőségre és a moduláris architektúrára.