FEJLESZTÉSI BRIEF

Iszapfaló Kft.

Munkaidő Nyilvántartó és Telegram Bot Rendszer

n8n + Airtable Fejlesztési Terv

Címzett: Pohánka Úr (Pohi)

Pohánka és Társa Kft.

2026. január 5.

Executive Summary

Az Iszapfaló Kft. meglévő munkaidő nyilvántartó rendszerének fejlesztése és a Telegram bot funkcióinak bővítése áll fókuszban. A rendszer jelenleg Telegram + n8n + Airtable architektúrára épül, és sikeresen működik a csapat körében.

Fő célok:

- Telegram bot bővítése: feladat létrehozás természetes nyelvű parancsokkal

- Szabadság kezelés fejlesztése: támogatás Telegram ÉS Google Naptár bejegyzésekhez

- Munkaidő nyilvántartás finomítása: mobilbarát adatbevitel és automatizációk

- Meglévő Airtable + n8n infrastruktúra optimalizálása (NEM platform váltás AppSheet-re)

Javasolt Platform: Airtable + n8n

Döntés Indoklása

A részletes elemzés után egyértelmű, hogy a meglévő Airtable + n8n kombináció megtartása a leghatékonyabb megoldás. Ez a döntés három fő pillérre épül: meglévő infrastruktúra kihasználása, csapat ismerete és a Telegram integráció központi szerepe.

Előnyök (Airtable + n8n)

- Működő infrastruktúra: A Telegram → n8n → Airtable pipeline már éles üzemben van

- Csapat elfogadás: A munkások már most is használják a Telegram botot, nem kell újratanulás

- AI integráció: OpenAI API természetes nyelvű feldolgozás könnyedén bővíthető

- Rugalmasság: n8n-ben gyorsan implementálhatók új funkciók és automatizációk

- Költséghatékonyság: Nincs platform váltási költség, a meglévő rendszer már kifizetett

- Skálázhatóság: Google Calendar, Drive, Gmail integrációk már működnek és bővíthetők

Miért NEM AppSheet?

Bár az AppSheet erős eszköz mobilalkalmazások gyors fejlesztésére, a konkrét esetünkben több hátránnyal járna:

- Telegram integráció nehézkes: Az AppSheet nem támogatja natívan a Telegram API-t, pedig ez a fő beviteli csatorna

- Új rendszer tanulása: A csapat újra kellene tanuljon egy új felületet, ami időigényes

- AI feldolgozás korlátozottabb: OpenAI API bekötése nehezebb, kevésbé rugalmas workflow automatizáció

- Költség: Enterprise funkciók (Automation, AI features) drágák

- Platform lock-in: Későbbi migráció nehezebb lenne

Fejlesztési Prioritások

FÁZIS 1: Telegram Funkciók Bővítése (MAGAS PRIORITÁS)

Jelenlegi Helyzet

A Telegram bot jelenleg csak folyamat (munkaidő) létrehozását támogatja. A munkások nem tudnak feladatokat rögzíteni természetes nyelven.

Célállapot

A Telegram bot felismerje és feldolgozza az alábbi parancsokat:

- "új feladat: elromlott a szivattyú, javítani kell"

- "feladat: beszerzés - új alkatrészek szükségesek"

- "todo: találkozó az ügyféllel holnap 14:00"

Technikai Megvalósítás:

- n8n Workflow módosítása/létrehozása: Meglévő Telegram webhook bővítése

- AI feldolgozás finomítása: OpenAI API prompt frissítése a feladat típusok felismerésére

- Switch Node hozzáadása: Branch 1: Munkaidő | Branch 2: Feladat | Branch 3: Szabadság

- Airtable integráció: Új kapcsolódási pont a Feladatok táblához megfelelő mezőkkel

- Tesztelés: Különböző feladat típusok próba üzenetekkel

FÁZIS 2: Szabadság Kezelés Fejlesztése (MAGAS PRIORITÁS)

Cél

A rendszer támogassa a szabadság rögzítését AKÁR Telegramban, AKÁR közvetlenül a Google Naptárba történő beírással.

Két beviteli csatorna:

- Telegram bot: "szabadság július 1-7-ig" → Airtable + Google Naptár szinkronizáció

- Google Naptár direkt bejegyzés: Munkatárs közvetlenül a naptárba írja → n8n webhook detektálja → Airtable frissítés

Technikai Megvalósítás:

- Google Calendar API Webhook: n8n-ben webhook beállítása Google Naptár eseményekre (push notifications)

- Esemény Felismerés: Ha az esemény címe/leírása tartalmazza a "szabadság" vagy "szabadnap" kulcsszót

- Airtable Szinkronizáció: Új rekord létrehozása a Szabadságok táblában

- Munkaóra Nyilvántartás: Automatikus "Szabadnap" bejegyzés létrehozása a megfelelő dátumokra

- Értesítés: Telegram visszajelzés a munkatársnak és a vezetőségnek

FÁZIS 3: Munkaidő Nyilvántartás Finomítása (KÖZEPES PRIORITÁS)

A) Mobil Élmény Javítása

Airtable Interfaces létrehozása:

- Munkatársi nézet: Egyszerű, mobilbarát adatbeviteli felület (csak saját adatok) *** vagy első körben csak sima telegramm beírás

- Vezetői dashboard: Heti összesítők, grafikonok, munkatársakra lebontva

Telegram bot továbbfejlesztése:

- Inline billentyűzetek (gyors gombok)

- Munkaidő státusz lekérdezés: "/statusz"

- Heti összesítő lekérdezés: "/het"

B) Automatizációk Bővítése

Új n8n Workflow-k:

- Heti emlékeztető (csütörtök délután): "Kérlek ellenőrizd a munkaidődet a héten!"

- Hiányzó adatok figyelmeztetés: Ha valaki nem töltött ki munkaidőt 2 napig

- Vezetőségi dashboard: Napi összesítők Telegramra, Google Sheets export hetente

FÁZIS 4: Monitoring és Értesítések (ALACSONY PRIORITÁS)

- Error Workflow készítése: Ha az AI nem tudja feldolgozni az üzenetet

- Success Metrics: Hány üzenet érkezett, hány feldolgozás sikeres, hány hiba történt

Részletes Feladatlista és Ütemterv

Az alábbi táblázat tartalmazza a konkrét feladatokat, becsült munkaidőket és prioritásokat:

| Fázis | Feladat | Becsült Idő | Prioritás |
| --- | --- | --- | --- |
| FÁZIS 1 | n8n Workflow módosítása/létrehozása | 2-3 óra | MAGAS |
|  | AI feldolgozás finomítása (OpenAI prompt) | 2-3 óra | MAGAS |
|  | Switch Node és Airtable integráció | 2-3 óra | MAGAS |
|  | Tesztelés és debuggolás | 2-3 óra | MAGAS |
| FÁZIS 2 | Google Calendar API Webhook beállítása | 3-4 óra | MAGAS |
|  | Esemény felismerés és feldolgozás logika | 2-3 óra | MAGAS |
|  | Airtable szinkronizáció és értesítések | 2-3 óra | MAGAS |
| FÁZIS 3 | Airtable Interfaces létrehozása | 3-4 óra | KÖZEPES |
|  | Telegram bot továbbfejlesztése (inline gombok, lekérdezések) | 2-3 óra | KÖZEPES |
|  | Automatizációk bővítése (emlékeztetők, értesítések) | 2-3 óra | KÖZEPES |
| FÁZIS 4 | Error Workflow és Monitoring | 2-3 óra | ALACSONY |
|  | TELJES BECSÜLT IDŐIGÉNY: | ~24-32 óra | 3-4 munkanap |

Következő Lépések

A projekt sikeres elindításához az alábbi lépéseket javasoljuk:

- Jelenlegi rendszer áttekintése: Pohi nézze át a meglévő n8n workflow-kat, Airtable struktúrát és OpenAI API integrációkat

- Technikai terv készítése: Részletes terv a Telegram funkció bővítésére és a Google Calendar webhook beállítására

- Proof-of-Concept demó: Mutasson egy működő példát screenshot vagy rövid videó formájában

- Fejlesztési prioritások egyeztetése: Beszéljük meg a pontos sorrendet és az esetleges módosításokat

- Kickoff meeting: Közös megbeszélés a részletes ütemtervről és a kommunikációs csatornákról

Elérhetőségek és Kommunikáció

Ügyfél:

Iszapfaló Kft.

Kovásznai-Szász Gergely (Ügyvezető igazgató)

Email: gergely@iszapfalo.hu

Fejlesztő Partner:

Pohánka és Társa Kft.

Pohánka Úr (Rendszergazda)

Email: pohi@pohanka.hu

Mellékletek

A projekt során az alábbi dokumentumok kerültek megosztásra:

- Airtable Adatbázis Struktúra: Részletes táblák, oszlopok és kapcsolatok leírása

- Munkaidő és Költség Nyilvántartó Rendszer Működési Összefoglaló: Jelenlegi funkciók és használati forgatókönyvek

- n8n Workflow Dokumentáció: Meglévő workflow-k és integrációk

- Rendszerértékelés és Javaslat: Platform összehasonlítás és döntési kritériumok

Köszönjük a együttműködést és várjuk a projekttel kapcsolatos visszajelzéseket!

Üdvözlettel,

Iszapfaló Kft. Vezetősége